## Slide 1
Les 6 Canevas
des POURQUOI
d’un Projet / Produit
Rendre plus clairs les différents aspects d'une vision
CAUSE
GRAND BUT
MAUVAIS SOUVENIRS
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
BONS SOUVENIRS
HISTOIRES IDÉALES
CONDITIONS

## Slide 2: Résumé
0. Introduction au concept : Alignement et POURQUOI
Les 6 Canevas
POURQUOI : Pyramide du sens
POURQUOI NOUS : Maison de la contribution
POURQUOI MAINTENANT : Calendrier des opportunités
POURQUOI ICI : Carte d'influence
POURQUOI CELA: Équilibre de la différenciation
POURQUOI PAS : Arbre de la sérendipité
Quand et comment pouvez-vous utilisers les 6 Canevas des POURQUOI ?
Utilisation d'autres formats d'affichage
Utiliser les 6 POURQUOI comme atelier
Annexe

## Slide 3: Alignement et POURQUOI

## Slide 4: Défis habituels concernant l'alignement autour d'un projet / produit
Le lancement d'un projet ou d'un produit peut être difficile sur le plan humain. Maintenir l'engagement tout au long de sa livraison et de son succès est encore plus difficile.
Parmi les nombreux défis qu'un collectif peut rencontrer dans le cadre d'un projet ou d'un produit, les défis d'alignement peuvent être les premiers à survenir. Voici quelques défis habituels qui se produisent dans les collectifs de projet ou de produit.
Manque de vision (motivations et objectifs)
Je ne sais même pas pourquoi nous travaillons ou quelle direction nous prenons.
Manque d'auto-vision dans le projet / produit
Je comprends l'objectif, mais je n'arrive pas à déterminer le rôle que je jouerais dans cet objectif collectif.
Se préparer à reporter avant même de commencer
Compréhension floue de l'impact de la cible
Je comprends l'objectif, mais pourquoi nous attaquons-nous à cet objectif maintenant et pas plus tard ?
Je comprends l'objectif en théorie, mais je ne peux pas délimiter qui nous ciblons.
Sentiment que le produit / projet ne fera pas de différence
Je ne peux pas imaginer quelle est la différence entre les conditions existantes et le changement que nous apportons...
Sous-estimer le potentiel de la sérendipité
Je sais ce qui va se passer, ce n'est pas la peine d'essayer.

## Slide 5: Projet et produit - POURQUOI Alignement par explication
Les POURQUOI de projet / produit sont un ensemble de Canevas qui aident les dirigeants ou les équipes à exprimer les différents aspects d'un objectif.
Cet ensemble peut être utilisé comme un outil d'alignement, en partant du principe qu'une vision plus claire conduit à un alignement plus fort.
En d'autres termes, en utilisant différents Canevas, les chefs de projet / produit peuvent :
Mieux expliquer une vision
Aider les membres de l'équipe à trier les différents détails d'une vision.
aider les membres de l'équipe à exprimer leurs désaccords et leurs malentendus, afin de mieux discuter et de s'aligner par la suite
S'il est écrit clairement, il peut être plus facile pour tous de le suivre !
CAUSE
GRAND BUT
MAUVAIS SOUVENIRS
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
BONS SOUVENIRS
HISTOIRES IDÉALES
CONDITIONS

## Slide 6: Résumé de 6 Canevas POURQUOI
CAUSE
GRAND BUT
MAUVAIS SOUVENIRS
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
BONS SOUVENIRS
HISTOIRES IDÉALES
CONDITIONS
POURQUOI ?
Clarifier la raison pour laquelle le projet / produit est lancé avec la Pyramide du sens
POURQUOI NOUS ?
Clarifier les raisons pour lesquelles la collecte en tant que projet / produit est importante avec les
Maison de la contribution
POURQUOI MAINTENANT ?
Clarifier la raison pour laquelle le projet/produit doit être lancé maintenant avec la
Chronologie des opportunités
POURQUOI ICI ?
Clarifier les raisons pour lesquelles le projet/produit dirige ses efforts vers des cibles spécifiques
Carte d'influence
POURQUOI CELA ?
Clarifier pourquoi le projet / produit apporte quelque chose à l'équilibre de la différenciation.
POURQUOI NE PAS ESSAYER ?
Ouvrir les esprits et les motivations sur un éventail de possibilités non planifiées, encourager les acteurs à essayer avec
L'arbre de la sérendipité
Motivation de base
Concrétisation
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation
Concrétisation
Concrétisation
Motivation
Concrétisation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation

## Slide 7: Effet cible de chaque Canevas de POURQUOI
"Nous avons une idée de l'histoire que nous voulons raconter dans le futur".
"Travaillons ENSEMBLE"
"Commençons maintenant"
"Allons vers CEUX-là"
"Apportez les meilleurs changements et gardez les meilleures pratiques".
"Essayons et faisons confiance à notre capacité à rebondir sur les circonstances".
CAUSE
GRAND BUT
MAUVAIS SOUVENIRS
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
BONS SOUVENIRS
HISTOIRES IDÉALES
CONDITIONS
Motivation de base
Concrétisation
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation
Concrétisation
Concrétisation
Motivation
Concrétisation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation

## Slide 8: Effet cible de chaque Canevas
CAUSE
GRAND BUT
MAUVAIS SOUVENIRS
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
BONS SOUVENIRS
HISTOIRES IDÉALES
CONDITIONS
POURQUOI Aligner les pensées et les intentions
POURQUOI NOUS ? Aligner les COMPÉTENCES ET LES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES
POURQUOI MAINTENANT Aligner les DISPONIBILITÉS OPÉRATIONNELLES DES RESSOURCES
POURQUOI ICI ? Aligner l'INFLUENCE et le TRAVAIL D'INFLUENCE
POURQUOI CELA ? Aligner les ATTENTES DE CHANGEMENT
POURQUOI NE PAS aligner LA VOLONTÉ D'ESSAYER
Motivation de base
Concrétisation
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation
Concrétisation
Concrétisation
Motivation
Concrétisation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation

## Slide 9: Les objectifs des POURQUOI d’un projet / produit pour l'alignement
Les 6 Canevas POURQUOI sont conçus pour aider (dans l'ordre suivant)
Chefs d'équipe de projet / de produit
Membres de l'équipe
Parties prenantes de l'équipe projet/produit
Pour les objectifs suivants
Comprendre et clarifier les objectifs et les intentions
Discuter des différents aspects des objectifs et des intentions
Aligner tactiquement (ressources, calendrier, contributions,...) pour atteindre les objectifs.

## Slide 10: Pourquoi ce format très visuel ?
Comme le SWOT, le Business Model Canevas, le Speed Boat ou tout autre canevas de travail standardisé, les 6 POURQUOI sont des canevas d'objectifs.
Les modèles visuels et les métaphores sont utilisés pour faciliter l'adoption d'un modèle mental qui, à son tour, facilite l'exercice consistant à poser des questions.
Les Canevas n'apportent pas de réponses, mais aident les dirigeants et les équipes à se poser les bonnes questions.
Les canevas POURQUOI n'apportent pas d'accord en soi, mais aident les dirigeants et les équipes à travailler progressivement à un accord, point par point.
Métaphore visuelle
Modèle mental
Questions
Pensées
Auto-alignement
Métaphore visuelle partagée
Modèle mental partagé
Questions
Discussions
Possibilité d'accord

## Slide 11: POURQUOI
Canevas de la pyramide du sens
CAUSE
GRAND BUT
MAUVAIS SOUVENIRS
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
BONS SOUVENIRS
HISTOIRES IDÉALES
CONDITIONS

## Slide 12: Les défis habituels liés à un "pourquoi pas clair".
Démarrage lent ou manque d'engagement
Je ne sais même pas pourquoi nous travaillons ou quelles directions nous prenons, alors je n'agirai pas.
Faible sentiment d'utilité
Je comprends les tâches à accomplir mais je ne suis même pas capable de dire comment cela pourrait avoir un impact positif sur les gens. Ça ne semble pas bien
Méfiance à l'égard des conditions de mise en œuvre
Il ne s'agit pas seulement de l'objectif, mais des conditions dans lesquelles nous l'atteindrons, et je crains que nous ayons oublié cette partie.
Méfiance à l'égard de la nouveauté et manque de capitalisation des expériences passées
Je crains que la poursuite de cet objectif ne nous fasse oublier des problèmes importants survenus dans d'autres projets/produits.

## Slide 13: POURQUOI ? Pyramide du SENS d’un projet / produit
La pyramide du sens d’un projet/produit est un canevas pour aider les dirigeants et leur collectif à définir une vision.
Le format vise à regrouper dans un canevas simple de nombreuses informations qui sont importantes pour suivre un objectif :
Une cause
Les bons et mauvais souvenirs des contributeurs, pour capitaliser sur les expériences passées dans des projets/produits similaires.
LES MAUVAISES HISTOIRES FICTIVES - RISQUES et histoires idéales, pour ouvrir les esprits à la projection
Conditions, afin d'intégrer les conditions de mise en œuvre dans l'objectif.
Un grand objectif, à formuler et à suivre facilement
La pyramide du sens d’un projet/produit est un canevas qui peut être appliqué à de nombreux types d'entreprises collectives (y compris les communautés).
CAUSE
GRAND BUT
MAUVAIS SOUVENIRS
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
BONS SOUVENIRS
HISTOIRES IDÉALES
CONDITIONS

## Slide 14: POURQUOI ? Pyramide du sens d’un projet / produit Détails des domaines
Un objectif qui peut être lié à une cause est plus susceptible de susciter l'intérêt à grande échelle car il est facilement compréhensible et racontable.
Un objectif qui peut être lié à des situations passées et existantes est plus susceptible de susciter l'intérêt et d'offrir des exemples concrets.
Un objectif lié à des situations fictives est plus susceptible de faire appel à la créativité et à l'imagination.
Un objectif avec un grand but mesurable (doit être simple, mesurable) est plus susceptible d'engager sur le long terme, en montrant une progression qui peut endurer les crises de sens.
Les conditions, même si elles ne sont pas liées à l'objectif lui-même, peuvent être importantes pour certains projets/produits. Elles aident les membres à maintenir la continuité de leur identité (effet positif sur le long terme) et peuvent aider à définir les limites d'une approche "par tous les moyens nécessaires". Les valeurs qui ne sont pas reflétées dans la cause ou l'objectif sont souvent reflétées dans les conditions.
La combinaison de tous ces éléments permet de rendre l'objectif cohérent, plus facile à partager et à maintenir.
CAUSE
GRAND BUT
MAUVAIS SOUVENIRS
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
BONS SOUVENIRS
HISTOIRES IDÉALES
CONDITIONS

## Slide 15: POURQUOI ? Pyramide du sens d’un projet / produit Version visuelle de l'atelier
CAUSE
Description générale du projet / motivation du produit
État du monde actuel
Image globale
Mot clé
GRAND BUT
Facilement compréhensible, mesurable et rattachable à des actions.
MAUVAIS SOUVENIRS
Des situations passées ou existantes dont nous ne voulons plus jamais être témoins.
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
Les situations fictives que nous voulons éviter
BONS SOUVENIRS
Des situations passées ou existantes dont nous voulons être témoins à nouveau
HISTOIRES IDÉALES
Situations fictives que nous voulons créer
CONDITIONS
Les conditions dans lesquelles nous voulons atteindre notre objectif

## Slide 16: POURQUOI ? Pyramide du sens d’un projet / produit Version visuelle de l'atelier : exemple de résultats
CAUSE
GRAND BUT
LES MAUVAIS SOUVENIRS POUR ÉVITER QU'ILS NE SE REPRODUISENT
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
DE BONS SOUVENIRS À RECRÉER
HISTOIRES IDÉALES
CONDITIONS
Former 1000 facilitateurs certifiés d'ici 202x
Animateurs spontanés lors d'événements d'entreprise en 201x
Manager ABC partageant ses compétences en matière de facilitation avec ses pairs
Documentation partagée sur les "meilleures pratiques de réunion".
Intelligence collective
Autonomisation
Facilitation
Exemple avec le projet de lancement d'une communauté de facilitation
Aussi écologique que possible
Utilisation des outils français uniquement
Séminaire d'entreprise devenu improductif en 202x
15 réunions pour le sujet XYZ parce que les participants ne pouvaient pas parler
Stagiaires chargés d'animer sans formation
Chaque nouvel arrivant dans l'entreprise bénéficie d'une mini formation à la facilitation.
Les gens considèrent la facilitation comme une compétence de divertissement sans valeur réelle.

## Slide 17: POURQUOI ? Pyramide du sens d’un projet / produit Version visuelle de l'atelier : exemple de résultats
CAUSE
GRAND BUT
LES MAUVAIS SOUVENIRS POUR ÉVITER QU'ILS NE SE REPRODUISENT
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
DE BONS SOUVENIRS À RECRÉER
HISTOIRES IDÉALES
CONDITIONS
50% du trafic aérien mondial en 2050 sera effectué avec notre avion
Films sur l'industrie aéronautique
Des personnes travaillant avec passion depuis des années
Citoyenneté mondiale
Innovation
Transport durable
Exemple avec le produit : un nouveau type d'avion entièrement électrique
Coopération internationale entre pays égaux
Accident du Concorde
Piste d'atterrissage trop serrée, rendant l'atterrissage trop difficile
Des billets super chers lors du lancement de nouveaux plans
Soutien des gouvernements du G20 dans le monde
Un avion est piraté ou transformé en drone terroriste

## Slide 18: POURQUOI NOUS
Canevas de la Maison de la contribution

## Slide 19: Défis habituels liés à une compréhension peu claire des contributions individuelles
Manque d'autovision dans l'équipe du projet / produit
D'accord, je comprends l'enjeu global, mais en quoi suis-je personnellement concerné ?
Ne pas connaître la contribution des autres au projet / produit
Ok, je comprends le défi global, et comment je suis impliqué, mais je ne peux pas dire comment Alice & Bob sont impliqués.
Aucune idée de la coopération ou de la collaboration potentielle entre les parties
Il y a mon travail, il y a leur travail. Ce n'est pas lié.
Je n'ai aucune idée sur la façon dont nous pourrions faire équipe.
En supposant que l'on puisse "tout prendre" tout seul.
En quoi ce défi nous concerne-t-il tous ? Il semble que je puisse le faire seul ou avec une minorité d'autres personnes.

## Slide 20: Pourquoi NOUS ? Maison de la contribution (atelier visuel)
Fonder un projet / produit nécessite souvent de la motivation, de l'énergie, des compétences, des ressources, un réseau.
Les acteurs d'un projet ou d'un produit qui peuvent imaginer leur propre contribution sont plus susceptibles de s'engager (même si c'est de manière inégale) et de s'apprécier mutuellement.
Discuter des premières possibilités de combiner les contributions peut aider à imaginer des activités.
Un projet / produit peut souvent faire ensemble ce que les individus seuls ne peuvent pas faire.
Comprendre la différence des possibilités et se concentrer sur la force collective peut accroître l'engagement.

## Slide 21: Pourquoi NOUS ? Maison de la contribution (version atelier visuel)
Ce que chacun peut commencer à apporter pour l'objectif
Premières idées de contributions combinées
Des succès que nous ne pouvions atteindre en tant qu'individus dispersés

## Slide 22: Pourquoi NOUS ? Maison de la contribution (exemple de version atelier visuel) Exemple : Construire une communauté de pratique publique
Ce que chacun peut commencer à apporter pour l'objectif
Premières idées de contributions combinées
Des succès que nous ne pouvions atteindre en tant qu'individus dispersés
Karen
Compétences en matière d'animation d'événement
John
Un retour d'information approfondi et riche
Abel
Documentation sur le thème XYZ
Kane
Documentation sur le sujet X
Matthew
Contenu relatif au sujet YZ
Sally
Liste de contacts clés pour l'invitation à la réunion
Wesley
Compétences en gestion des connaissances
Wesley + Abel + Kane
Créer une documentation commune
Matthew + Sally
Créer un Wiki
Créer un Wiki sur XYZ
Créez un groupe de rencontre sur XYZ
Karen + Sally + John
Organiser un événement
Collecter et partager les meilleures pratiques concernant XYZ au niveau de l'entreprise.

## Slide 23: Pourquoi NOUS ? Maison de la contribution (exemple de version atelier visuel)
Ce que chacun peut commencer à apporter pour l'objectif
Karen
Compétences en matière d'animation d'événement
John
Un retour d'information approfondi et riche
Abel
Documentation sur le thème XYZ
Kane
Documentation sur le sujet X
Matthew
Contenu relatif au sujet YZ
Sally
Liste de contacts clés pour l'invitation à la réunion
Wesley
Compétences en gestion des connaissances
Que faut-il écrire dans cette partie du canevas ? (Il n'est pas facile de penser à "Tout ce que l'on peut apporter", écrivez simplement ce qui vous vient à l'esprit en premier compte tenu de l'objectif du projet / produit)
Compétences personnelles qui, selon vous, pourraient être utiles pour le projet/produit.
Contacts et réseau personnel susceptibles d'être intéressés par le projet/produit ou de s'y intéresser.
Niveau de disponibilité (heures par semaine, ...) que l'on peut apporter pour le projet / produit
Ressources (documents, outils, accès, ...) qui pourraient servir

## Slide 24: Pourquoi NOUS ? Maison de la contribution (exemple de version atelier visuel)
Premières idées de contributions combinées
Wesley + Abel + Kane
Créer une documentation commune
Matthew + Sally
Créer un Wiki
Karen + Sally + John
Organiser un événement
Que faut-il écrire dans cette partie du canevas ? (Il n'est pas facile de penser à "toutes les combinaisons possibles", écrivez simplement ce qui vous vient à l'esprit en premier, compte tenu de ce que vous savez des contributions).
Projets qui peuvent être réalisés ensemble (avec des contributions déjà identifiées)
Les réalisations qui peuvent être atteintes
Soyez créatif et reconnaissez la contribution des autres membres. Utilisez cette phase comme un premier BRAINSTORM collectif des activités ou des réalisations du projet/produit.
Il faut également partir du principe que toutes les activités du projet/produit ne sont pas toujours réunies par tous les membres.

## Slide 25: Pourquoi NOUS ? Maison de la contribution (exemple de version atelier visuel)
Que faut-il écrire dans cette partie du canevas ? (Il n'est pas facile de penser à "toutes les réalisations possibles", écrivez simplement ce qui vous vient à l'esprit en premier, compte tenu de ce que vous savez des capacités du projet/produit).
Les ambitions les plus élevées que vous pensez que le projet/produit peut réaliser.
Résultats les plus impressionnants que vous pensez que le projet / produit peut atteindre
Les meilleurs projets qui ne peuvent réussir qu'avec la contribution des membres du projet/produit.
Cette partie aide à considérer le projet / produit comme une nécessité pour atteindre un certain niveau d'excellence et des objectifs, que les individus seuls ne peuvent pas réussir.
Utilisez le résultat de cette partie pour axer le projet/produit sur les activités que les individus ne peuvent pas atteindre par eux-mêmes par leurs propres moyens.
Des succès que nous ne pouvions atteindre en tant qu'individus dispersés
Créer un Wiki sur XYZ
Créez un groupe de rencontre sur XYZ
Collecter et partager les meilleures pratiques concernant XYZ au niveau de l'entreprise.

## Slide 26: Pourquoi NOUS ? Chambre de contribution (Que faire avec les résultats)
Ce que chacun peut commencer à apporter pour l'objectif
Premières idées de contributions combinées
Des succès que nous ne pouvions atteindre en tant qu'individus dispersés
Karen
Compétences en matière d'animation d'événements
John
Un retour d'information approfondi et riche
Abel
Documentation sur le thème XYZ
Kane
Documentation sur le sujet X
Matthew
Contenu relatif au sujet YZ
Sally
Liste de contacts clés pour l'invitation à la réunion
Wesley
Compétences en gestion des connaissances
Wesley + Abel + Kane
Créer une documentation commune
Matthew + Sally
Créer un Wiki
Créer un Wiki sur XYZ
Créez un groupe de rencontre sur XYZ
Karen + Sally + John
Organiser un événement
Collecter et partager les meilleures pratiques concernant XYZ au niveau de l'entreprise.
Utilisez-le comme :
Icebreaker
Informations sur l'embarquement pour les futurs membres
Utilisez-le comme :
Idées de premières activités
Utilisez-le comme :
Idées de grands objectifs ou de livrables de projets/produits (à long terme)

## Slide 27: Pourquoi NOUS ? Maison de la contribution (exemple de version atelier visuel)
Ce que chacun peut commencer à apporter pour l'objectif
Premières idées de contributions combinées
Des succès que nous ne pouvions atteindre en tant qu'individus dispersés
Alice
Connaît les fournisseurs
Bob
Peut coder n'importe quoi
Gillian
Connaît la ville par cœur
Charlie
A déjà eu une expérience de serveur
Evelyn
Dispose d'une grande pièce
Dick
Peut chanter, danser, divertir
Friedrich
Peut emprunter une grande quantité d'argent
Charlie + Evelin
Peut commencer à concevoir la pièce
Lancer un restaurant complet avant la fin de l'année
Dick + Gillian
Gérer la campagne de promotion
Imaginez un concept de restaurant vraiment différent pour toutes les parties prenantes.
Exemple
Vous êtes une équipe d'innovation de produits pour un nouveau type de restaurants.

## Slide 28: POURQUOI MAINTENANT
Chronologie du Canevas d'opportunité

## Slide 29: Défis habituels liés à une compréhension peu claire du moment et de l'opportunité.
Ne pas comprendre ce qui a déclenché un projet, et déjà reporter son début
Je comprends l'objectif que vous présentez, mais pourquoi nous attaquons-nous à cet objectif maintenant et pas plus tard ?
Démarrer un projet / produit en étant critique
Nous aurions dû le faire il y a longtemps.
Un sentiment d'urgence incontrôlable
C'est une urgence ! Nous devons nous dépêcher, il n'y a pas de temps à perdre, l'occasion va bientôt se terminer !
Ne pas avoir le sens de l'urgence
Oui, nous avons commencé le projet, mais il n'y a absolument aucune urgence, nous avons tout le temps d'être à l'aise...

## Slide 30: Pourquoi MAINTENANT ? Chronologie de l'opportunité
Les projets/produits sont souvent lancés en réponse à un contexte spécifique dans un timing précis.
Plus le timing est bon, plus les chances de succès sont élevées.
Si les membres se mettent d'accord sur le calendrier, cela augmente les chances d'un engagement immédiat et réduit les risques de report de la contribution.

## Slide 31: Pourquoi MAINTENANT ? Chronologie des opportunités (version atelier visuel)
TROP TARD
Décrivez des exemples de moments où il serait trop tard pour lancer le projet/produit.
NOTRE FENÊTRE D'OPPORTUNITÉ
Durée de la fenêtre d'opportunité pour le lancement et comment le projet / produit interceptera cette fenêtre (premières actions)
TROP TÔT
Décrivez des exemples de moments où il était trop tôt pour lancer le projet ou le produit.
DÉCLENCHEURS DE LANCEMENT
Événements notables qui nous amènent à lancer le projet bientôt ou maintenant
TRIGGERS PIVOT
Les événements ou dates remarquables qui peuvent nous amener à faire pivoter nos conditions de lancement avant qu'il ne soit trop tard.

## Slide 32: Pourquoi MAINTENANT ? Chronologie des opportunités (exemple de version visuelle de l'atelier)
TROP TARD
Décrivez des exemples de moments où il serait trop tard pour lancer le projet/produit.
NOTRE FENÊTRE D'OPPORTUNITÉ
Durée de la fenêtre d'opportunité pour le lancement et comment le projet / produit interceptera cette fenêtre (premières actions)
TROP TÔT
Décrivez des exemples de moments où il était trop tôt pour lancer le projet ou le produit.
DÉCLENCHEURS DE LANCEMENT
Événements notables qui nous amènent à lancer le projet bientôt ou maintenant
TRIGGERS PIVOT
Les événements ou dates remarquables qui peuvent nous amener à faire pivoter nos conditions de lancement avant qu'il ne soit trop tard.
Un projet de conformité juridique de grande envergure mobilise l'attention et les ressources
Avant la généralisation du travail à distance
Lorsque le top manager XYZ était en charge (autres priorités)
Le télétravail officiel pour tous
La nouvelle version de l'outil de discussion est publiée
1 an
Nouveau Top Manager avec une priorité absolue sur la transformation numérique
Lancement des sessions de découverte de l'outil de discussion
Nouvelles priorités
La transformation numérique n'est pas nouvelle
Nouveau top management
Nouvelles priorités opérationnelles
Exemple pour un projet / produit de transformation numérique

## Slide 33: POURQUOI ICI
Carte d'influence Canevas

## Slide 34: Défis habituels liés à une compréhension peu claire de la portée de l'impact
Manque d'un aperçu concret de l'impact de la cible
Ok pour le projet / produit personas, je comprends qui nous ciblons théoriquement.
Mais quel impact aurons-nous pour de vrai ?
Manque d'informations pour établir des priorités
Nous voulons satisfaire de nombreuses parties prenantes, clients, responsables et autres équipes. Mais qui devons-nous privilégier ?
Ne pas comprendre l'influence indirecte et son pouvoir
On me dit toujours que notre projet aura un impact énorme, la seule chose que je vois est que nous ne dirigeons nos actions actuelles que sur quelques personnes.
Ne pas comprendre les mécanismes de l'influence indirecte
Il est certain que nous aurons une influence ÉNORME, il n'est pas nécessaire d'établir des priorités ou de cibler des personnes spécifiques.

## Slide 35: Pourquoi ICI ? Carte d'influence
les projets/produits qui ont pour but d'apporter des effets positifs au delà de ses utilisateurs peuvent avoir différentes cibles directes (groupes ou individus)
Comprendre la spécificité de chaque cible clarifie les objectifs du projet/produit et augmente les chances de succès.
En plus des groupes cibles directs, les activités du projet / produit peuvent avoir divers effets secondaires, qu'il peut être intéressant de mentionner.
Une vue globale de toutes les cartes d'influence des projets et des produits peut aider les équipes à faire de meilleurs choix.
Projet / Produit
🎯 Groupe cible direct et raison de le cibler
🎯 Groupe cible directet raison de le cibler
🎯 Groupe cible direct et raison de le cibler
Groupe cible indirect
Groupe cible indirect
Personne clé directement touchée
Groupe cible indirect
Personne clé indirectement touchée

## Slide 36: Pourquoi ICI ? Carte d'influence
Sphère
de l'influence indirecte
Sphère
d'une influence directe
Les projets ou produits ont tendance à avoir une sphère d'influence directe, incluant tous les types de parties prenantes (clients, mais aussi fournisseurs, régulateurs, parties prenantes, concurrents, autres producteurs, etc.)
Si la sphère d'influence est suffisamment touchée, les personnes autour de la sphère d'influence seront également touchées. Certaines de ces personnes "influencées" peuvent être prédites ou du moins planifiées. Ces personnes se trouvent dans la sphère d'influence indirecte.
Le projet/produit a souvent une influence active sur la sphère d'influence directe et, par définition, une influence passive sur la sphère d'influence indirecte.
Comprendre ces deux sphères aide les équipes de projet/produit à mieux comprendre leur impact, pour le meilleur ou pour le pire.
Projet / Produit

## Slide 37: Pourquoi ICI ? Carte d'influence (version atelier visuel)
Effet secondaire positif
Influence directe sur les activités du projet / produit
🎯 Groupe cible Direct
Groupe cible Indirect
Personne clé indirectement touchée
Personne clé directement touchée
Légende de la carte
Membre(s) du projet / produit présent(s) dans le groupe
Projet / Produit
🎯 Groupe cible direct et raison de le cibler
🎯 Groupe cible direct et raison de le cibler
🎯 Groupe cible direct et raison de le cibler
Groupe cible indirect
Groupe cible indirect
Personne clé directement touchée
Group cible indirect
Personne clé indirectement touchée

## Slide 38: Pourquoi ICI ? Carte d'influence (version visuelle de l'atelier EXEMPLE)
Effet secondaire positif
Influence directe sur les activités du projet / produit
🎯 Groupe cible Direct
Groupe cible Indirect
Personne clé indirectement touchée
Personne clé directement touchée
Légende de la carte
Membre(s) du projet / produit présent(s) dans le groupe
Projet / Produit
🎯 Équipe A
🎯 Département B
🎯 Team C
Département D
Équipe Z
Parrain L
Gestion du département X
Sponsor potentiel K

## Slide 39: Pourquoi ICI ? Carte d'influence (version visuelle de l'atelier EXEMPLE)
Effet secondaire positif
Influence directe sur les activités du projet / produit
🎯 Groupe cible Direct
Groupe cible Indirect
🎯 Personne cible directe
Légende de la carte
Membre de l'équipe
Lancement d'un nouveau projet d'outils numériques
Personne cible Indirect
Nos principaux contacts dans le département des RH
Utilisateurs de l'ancien outil dans le département de la facturation
Communauté d'apprentissage numérique
Parrainage de l'équipe Alpha & Beta
John
Équipes Alpha et Beta
Utilisateurs de l'ancien outil dans le département des ventes
Équipes de membres
Karen X., DRH
Sponsor potentiel

## Slide 40: POURQUOI CELA
Canevas de l'équilibre de la différenciation

## Slide 41: Défis habituels liés à une compréhension peu claire du changement apporté par un projet/produit.
Sous-estimer le changement qu'apporte un projet / produit.
Je ne sais pas quel changement ce projet / produit apporte, et pour qui. On a l'impression de répéter le passé.
Surestimer le changement qu'apporte un projet / produit.
Je ne sais pas quel changement ce projet/produit apporte, et pour qui. On a l'impression que nous changeons tout.
La précipitation pour trop de changements à la fois
Changeons tout dans l'expérience des parties prenantes, nous devons être révolutionnaires sur tous les points !
Refuser tellement le changement qu'un projet / produit n'apporte que le statu quo.
Nous ne devons pas trop changer l'expérience, les parties prenantes sont trop attachées à tout ce qui fait partie de leur expérience actuelle.

## Slide 42: Pourquoi CELA ? L'équilibre de la différenciation
Certains projets / produits sont construits pour se différencier de l'expérience existante pour les parties prenantes.
Le projet / produit permet aux parties prenantes de "respirer" à partir de leur expérience actuelle.
Par exemple, une clientèle cible dans laquelle l'expérience quotidienne n'est pas du tout créative pourrait bénéficier d'un projet/produit qui favorise la créativité.
Si l'expérience du projet / produit ressemble trop à l'expérience quotidienne de la partie prenante, le projet / produit peut être moins attrayant et engageant à long terme.
À l'autre extrême, si l'expérience du projet/produit est trop éloignée de l'expérience des parties prenantes, elle peut être trop peu familière pour être engagée ou mal alignée sur les objectifs des parties prenantes.
DIFFÉRENCIATION
Expérience en matière de projets / produits
STATUT ACTUEL
Expérience actuelle des parties prenantes
FAMILIARITÉ
Points communs entre l'expérience actuelle des parties prenantes de l'expérience du projet / produit

## Slide 43: Pourquoi CELA ? L'équilibre de la différenciation
Pour une partie prenante donnée, un projet / produit peut apporter un certain changement et créer une nouvelle valeur en se différenciant...
...mais aussi s'appuyer sur les connaissances, le savoir-faire et les pratiques existantes pour réduire le coût de l'adoption.
DIFFÉRENCIATION
Expérience en matière de projets / produits
STATUT ACTUEL
Expérience actuelle des parties prenantes
FAMILIARITÉ
Points communs entre l'expérience du projet / produit et l'expérience actuelle des parties prenantes

## Slide 44: Pourquoi cela ? L'équilibre de la différenciation
Moins d'accidents de transport
Il est facile de savoir combien il en reste
Pressez-le jusqu'à la fin
Mâcher le dentifrice
Mettez la pâte sur un pinceau puis brossez
Peut se déverser si on le presse par accident.
Disponible en format familial ou individuel
Goût : Menthe
Recommandé 2 à 3 fois par jour
DIFFÉRENCIATION
Expérience en matière de projets / produits
STATUT ACTUEL
Expérience actuelle des parties prenantes
FAMILIARITÉ
Points communs entre l'expérience actuelle des parties prenantes de l'expérience du projet / produit
Exemple avec un PRODUIT pour
Cette photo d'auteur est concédée sous licence CC BY-SA-NC.
EXPÉRIENCE ACTUELLE DES PORTEURS DE PARCS : Dentifrice classique
NOUVEAU PRODUIT : Dentifrice à mâcher
PORTEUR D'ACTIONS CHOISI : Client

## Slide 45: POURQUOI PAS
Canevas de l'arbre de la sérendipité
Motivation de base
Concrétisation
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation
Concrétisation
Concrétisation
Motivation
Concrétisation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation

## Slide 46: Défis habituels liés à la sous-estimation du potentiel de la sérendipité
Anticiper trop une situation, s'ennuyer avant de commencer
Je sais tout ce qui va se passer, c'est exactement comme dans le passé.
Une réflexion inflexible sur l'avenir
Il n'y a qu'une seule façon de le faire, je ne sais pas exactement comment, mais nous n'aurons pas beaucoup de possibilités.
Pensée inflexible sur soi
Je ne suis motivé que par une seule chose, et ce sera la même motivation dans le futur.
Une réflexion inflexible sur les possibilités
Si nous n'arrivons pas à la conséquence prévue, ce sera une catastrophe.

## Slide 47
Les résultats et les transformations d'un projet / produit ne peuvent pas toujours être planifiés à l'avance lors de sa création. Les projets / produits peuvent également avoir une approche heuristique de la valeur.
Parfois, un projet ou un produit dont les résultats ne sont pas clairs, mais dont la motivation est très forte, peut conduire à la sérendipité, à l'innovation et à la découverte en cours de route, apportant un nouveau type de valeur commerciale.
Comme les autres sous-ateliers "POURQUOI", cet atelier a pour but d'imaginer le potentiel du projet/produit. Cependant, les informations qui sont enregistrées ne sont pas utilisées par la suite, et sont surtout motivantes. Il est particulièrement utilisé lorsque les motivations de la création d'entreprise ne sont pas claires, mais que les membres sont vraiment enthousiastes à l'idée de se lancer.
Ce remue-méninges permet de construire différents récits en utilisant
  Motivations : Motivation supplémentaire des membres à partir de ce point
  Concrétisation : Résultat effectif d'une motivation.
  Conséquence positive : Impact sur l'entreprise ou sur les membres à partir de ce point.
L'objectif narratif à la fin du sous-atelier est que les participants puissent dire : "Pourquoi pas ?" avec un sentiment de possibilités lorsqu'on leur demande s'ils doivent lancer le projet/produit.
Ce sous-atelier est le plus amusant de tous les sous-ateliers du projet / produit POURQUOI.
Motivation de base
Concrétisation
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation
Concrétisation
Concrétisation
Motivation
Concrétisation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Conséquence positive
Pourquoi ne pas essayer ? L'arbre de la sérendipité
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation

## Slide 48
Motivation de base
Concrétisation
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation
Concrétisation
Concrétisation
Motivation
Concrétisation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Conséquence positive
Pourquoi ne pas essayer ? L'arbre de la sérendipité (version atelier visuel)
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation
Cet atelier se déroule tour à tour et a pour but de rédiger un arbre d'exemple de narration de projet / produit à la fin.
Commencez l'atelier par une MOTIVATION DE BASE : elle doit représenter la motivation la plus forte des membres à l'heure actuelle, même si elle n'est pas directement liée aux valeurs de l'organisation hôte, ou même si elle peut être impopulaire pour le moment.
Ensuite, chacun (une personne à la fois) peut ajouter un ticket d'un des 3 types :
Lorsque le ticket est ajouté, une flèche est dessinée entre le ticket précédent et le nouveau ticket, et le participant raconte une histoire à ce sujet.
Cet exercice étant destiné à ouvrir les esprits, n'hésitez pas à exagérer ou à vous risquer à des arcs narratifs non conventionnels. Règles supplémentaires pour le sous-atelier à dérouler bien :
Une personne / un billet à la fois
S'écouter mutuellement et donc être concis (même si on est excité)
Pas deux fois la même personne consécutivement
Concrétisation
Conséquence positive
Motivation de base

## Slide 49
Nous aimons discuter de la RV / AR / XR.
Nous ouvrons un salon de discussion à ce sujet
Un manager l'a remarqué et a rejoint notre groupe
Nous sommes motivés par le rassemblement d'autres membres
Nous organisons des événements d'expérimentation
Nous discutons régulièrement
Nous partageons notre activité sur l'outil de chat
Nous sommes motivés par l'acte de partager et d'inviter.
Nous organisons un événement plus important
Un cadre supérieur vient par curiosité
La société commence à se demander si elle peut servir les affaires et discute du parrainage de l'innovation.
Nous sommes motivés par le brainstorming
Nous avons appris indirectement les uns des autres et travaillons mieux ensemble.
Pourquoi ne pas essayer ? L'arbre de la sérendipité (exemple de version atelier visuel)
Conséquence positive
Nous ne nous sentons pas seuls dans l'entreprise
Nous adressons nos invitations aux départements voisins
Il est important que cet arbre se déroule étape par étape, pour comprendre que "tout ne peut être planifié à l'avance".
La façon dont l'arbre de la sérendipité se déroule devrait nous inciter à être motivés tout au long de la vie d'un projet/produit.
Certains projets/produits, comme le #OpenSeriousGame lui-même, n'ont pas été construits par une conception complète au préalable, mais par une approche heuristique et des mouvements inattendus.

## Slide 50: Quand et comment pouvez-vous utiliser les 6 Canevas des POURQUOI ?

## Slide 51: Cas d'utilisation 1 : Utilisation d'un Canevas comme atelier dans une approche top down
1
Le désalignement se produit au sein de l'équipe et est exprimé par ses membres.
CAUSE
GRAND BUT
MAUVAIS SOUVENIRS
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
BONS SOUVENIRS
HISTOIRES IDÉALES
CONDITIONS
Motivation de base
Concrétisation
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation
Concrétisation
Concrétisation
Motivation
Concrétisation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation
2
Le chef d'équipe identifie ce qui n'est pas aligné dans l'équipe et sélectionne un Canevas.
3
Le chef d'équipe organise un atelier basé sur le canevas avec l'équipe afin qu'elle puisse s'exprimer et se mettre d'accord par elle-même.
Lorem Ipsum

## Slide 52: Cas d'utilisation 2 : Utilisation des 6 POURQUOI comme canevas dans une approche top-down
CAUSE
GRAND BUT
MAUVAIS SOUVENIRS
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
BONS SOUVENIRS
HISTOIRES IDÉALES
CONDITIONS
Motivation de base
Concrétisation
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation
Concrétisation
Concrétisation
Motivation
Concrétisation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation
1
Le chef de projet identifie les désaccords potentiels entre les parties prenantes.
2
Le chef de projet utilise les Canevas "6 pourquoi" pour clarifier lui-même divers aspects du projet, en s'en servant personnellement comme outil de réflexion.
3
Le chef de projet effectue la présentation habituelle (sans les Canevas, avec des éléments plus complets et plus de réponses aux questions).

## Slide 53: Cas d'utilisation 3 : Utilisation des 6 POURQUOI comme canevas dans l'onboarding
CAUSE
GRAND BUT
MAUVAIS SOUVENIRS
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
BONS SOUVENIRS
HISTOIRES IDÉALES
CONDITIONS
Motivation de base
Concrétisation
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation
Concrétisation
Concrétisation
Motivation
Concrétisation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation
1
Un nouvel arrivant arrive dans l'équipe projet/produit, il a besoin de mieux comprendre l'environnement qu'il vient d'intégrer
2
Le chef de projet utilise des Canevas "6 pourquoi" pour expliquer les différents aspects de l'objectif du projet/produit, au lieu d'une présentation plate.

## Slide 54: Les situations opérationnelles qui peuvent conduire à l'utilisation des 6 POURQUOI
Absence de narration concrète autour d'un projet / produit
Pas de version commune d'une vision parmi les membres d'une équipe de projet/produit.
Pas de moyen facile de discuter de l'objectif sans faire de fortes digressions.
CAUSE
GRAND BUT
MAUVAIS SOUVENIRS
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
BONS SOUVENIRS
HISTOIRES IDÉALES
CONDITIONS
Utiliser la PYRAMIDE DU SENS

## Slide 55: Situations opérationnelles pouvant conduire à l'utilisation des 6 POURQUOI
Manque d'autovision des membres de l'équipe de projet / produit
Manque de coopération entre les membres d'un même projet / produit
Trop de concentration sur les petits objectifs individuels au lieu des objectifs collectifs du projet / produit
Utiliser la MAISON DE CONTRIBUTION

## Slide 56: Les situations opérationnelles qui peuvent conduire à l'utilisation des 6 POURQUOI
Les membres de l'équipe de projet/produit manquent de connaissances contextuelles justifiant le moment et l'urgence.
Difficulté à demander des disponibilités simultanées de ressources pour saisir une opportunité.
Ne pas comprendre le rythme d'un projet / produit et ses enjeux
Utiliser le CHRONOGRAPHE DES OPPORTUNITES

## Slide 57: Situations opérationnelles pouvant conduire à l'utilisation des 6 POURQUOI
Manque de connaissances contextuelles des parties prenantes du projet / produit (surtout internes)
Manque de compréhension de la cible / des ventes / des priorités d'influence, ou désalignement dans l'équipe du projet / du produit.
Manque de compréhension des efforts "politiques" des chefs d'équipe
Utiliser la CARTE D'INFLUENCE

## Slide 58: Les situations opérationnelles qui peuvent conduire à l'utilisation des 6 POURQUOI
Doute sur la manière d'adapter le projet/produit à la volonté ou à la réticence au changement des parties prenantes.
Mauvaise estimation du coût du changement des habitudes lors du lancement d'un nouveau projet / produit.
Manque d'empathie avec une partie prenante donnée d'un projet/produit porteur de changement.
Utiliser l'équilibre de la différenciation

## Slide 59: Les situations opérationnelles qui peuvent conduire à l'utilisation des 6 POURQUOI
Manque de volonté d'essayer
Pensée rigide, manque de créativité situationnelle ou manque de créativité situationnelle réaliste
Incapacité à pivoter ou à accepter l'idée de pivoter un projet / produit
Utilisez l'ARBRE DE SERENDIPITE
Motivation de base
Concrétisation
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation
Concrétisation
Concrétisation
Motivation
Concrétisation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation

## Slide 60: Résumé des différents cas d'utilisation
Embarquement d'un nouveau membre de l'équipe Projet/Produit
Atelier entre coéquipiers pour un meilleur alignement
Utilisation individuelle de canevas visuels pour clarifier les pensées et les intentions
Lancement d'une communauté d'entreprises ascendante
Lorem Ipsum

## Slide 61: Utilisation d'autres formats d'affichage

## Slide 62: Garder le fond, adapter la forme
Les Canevas des 6 POURQUOI sont faits (et nommés) pour se souvenir facilement des aspects clés des objectifs d'un projet / produit.
Les Canevas sont faits pour simplifier l'expression, compléter les informations et discuter plus facilement.
Si une forme particulière est inconfortable, peu familière ou difficile à utiliser, la même information peut être traitée avec d'autres formats d'affichage que les Canevas visuels comme la pyramide, la ligne de temps ou l'arbre.
Les diapositives suivantes présentent les 6 canevas POURQUOI sous forme de feuilles de calcul, mais il en existe beaucoup d'autres que vous pouvez utiliser.
Motivation de base
Concrétisation
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation
Concrétisation
Concrétisation
Motivation
Concrétisation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation
FORMAT VISUEL :
Mieux pour les ateliers visuels sur des tableaux blancs virtuels ou réels
FORMAT DE FEUILLE DE CALCUL :
Mieux pour le traitement des données
FORMAT DES FORMES :
Mieux pour la collecte de données
FORMAT DU TEXTE :
Plus simple pour l'enregistrement
FORMAT DE TALK :
Plus simple pour l'expression
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

## Slide 63: Version simplifiée du canevas POURQUOI d’un projet / produit
Il s'agit d'une version très simplifiée du projet/produit POURQUOI, sans les métaphores visuelles de l'atelier, et avec moins de détails. Il peut être utilisé comme un canevas de départ ou lorsque le temps est compté. Si nécessaire, on peut se reporter aux sous-ateliers pour plus de détails.
POURQUOI ce projet / produit ? | Pourquoi nous ? | Pourquoi maintenant ?
Quelle est notre cause ? Notre objectif ? Quelle histoire voulons-nous raconter ? | Qu'est-ce que chacun pense pouvoir apporter au projet/produit ? Que pouvons-nous commencer à construire ensemble ? Quels sont les défis que nous ne pouvons pas relever individuellement ? | Pourquoi n'avons-nous pas lancé le projet plus tôt ? Pourquoi ne pas attendre trop longtemps ? Comment tirer le meilleur parti de notre fenêtre d'opportunité ?
Pourquoi ICI ? | Pourquoi cela ? | Pourquoi ne pas essayer ?
A qui s'adresse le projet / produit ? Pourquoi sont-ils de bonnes cibles ? Quels seront les impacts directs et indirects de notre projet / produit ? | Pourquoi le projet / produit devrait-il être différent des activités quotidiennes en dehors du projet / produit ? Quelles seraient les différences ? Les similitudes ? | Quelle est notre motivation première ? Quelles histoires pouvons-nous imaginer à partir d'un petit projet / produit de départ qui est vraiment motivé ? Quelles histoires pouvons-nous imaginer à partir de ces histoires ?

## Slide 64: POURQUOI Version tableur
Notre CAUSE | Des situations passées réelles dont nous ne voulons plus jamais être témoins | Des situations passées réelles dont nous voulons être témoins à nouveau | Situations fictives que nous voulons éviter | Des situations fictives que nous voulons voir se produire | CONDITIONS Les conditions dans lesquelles nous voulons atteindre notre objectif | Notre seul grand objectif
 | Top 3 | Top 3 | Top 3 | Top 3 |  | 
 | Autres | Autres | Autres | Autres |  | 

## Slide 65: POURQUOI NOUS ? Version tableur
Ce que chacun peut apporter pour la cause | Premières idées de contributions groupées | Des succès que nous ne pouvions atteindre en tant qu'individus dispersés
 | Les 3 premiers de la liste | Les 3 premiers de la liste

## Slide 66: Pourquoi MAINTENANT ? Version tableur
TROP TÔT | DÉCLENCHEURS DE LANCEMENT | NOTRE FENÊTRE D'OPPORTUNITÉ | TRIGGERS PIVOT | TROP TARD
Décrivez des exemples de moments où il était trop tôt pour lancer le projet ou le produit. | Événements notables qui nous amènent à lancer le projet bientôt ou maintenant | Durée de la fenêtre d'opportunité pour le lancement et comment le projet / produit interceptera cette fenêtre (premières actions) | Les événements ou dates remarquables qui peuvent nous amener à faire pivoter nos conditions de lancement avant qu'il ne soit trop tard. | Décrivez des exemples de moments où il serait trop tard pour lancer le projet/produit.

## Slide 67: POURQUOI ICI ? Version tableur
Direct Groupes cibles (ou individus) |  |  |  |  | 
Pourquoi est-ce un groupe cible pour le projet/produit ? |  |  |  |  | 
Les membres qui font déjà partie de ces groupes |  |  |  |  | 
Groupes cibles indirects connexes |  |  |  |  | 
Individu cible indirecte connexe |  |  |  |  | 

## Slide 68: Pourquoi CELA ? Version tableur
Expérience actuelle des parties prenantes (différent de l'expérience en matière de projets / produits) | Expérience en matière de projets / produits (différent de l'expérience quotidienne)
Points communs entre l'expérience du projet / produit et l'expérience actuelle des parties prenantes | 

## Slide 69
Pourquoi PAS ? Version tableur
Motivation de base |  | 
Motivations | Concrétisation | Conséquence positive
Lorem Ipsum (entraîne une conséquence positive 1) Lorem Ipsum | Lorem Ipsum (motivation de cause numéro 1) | Lorem Ipsum (causes motivationnelles 2)

## Slide 70: Exemple de bout en bout des 6 POURQUOI Cas d'utilisation

## Slide 71: Exemples de cas d'utilisation
Cette partie montre un exemple complet des 6 Canevas des POURQUOI appliqués aux mêmes exemples.
Il s'agit ici de montrer une utilisation cohérente des 6 POURQUOI pour la même situation, au lieu de divers exemples
Vous pouvez utiliser ces cas d'utilisation à des fins de formation ou pour comprendre les différences entre les 6 POURQUOI.
CAUSE
GRAND BUT
MAUVAIS SOUVENIRS
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
BONS SOUVENIRS
HISTOIRES IDÉALES
CONDITIONS
Motivation de base
Concrétisation
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation
Concrétisation
Concrétisation
Motivation
Concrétisation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Conséquence positive
Conséquence positive
Motivation
Concrétisation

## Slide 72: Cas d'utilisation 1 Un projet de transformation de l'entreprise autour de l'apprentissage
Vous supervisez l'évolution d'une grande entreprise, et votre intention est de changer la culture de l'entreprise en matière d'apprentissage.
Vous êtes "Chief Learning Officer". Vous avez votre propre équipe d'experts et de managers, et vous voulez définir ensemble la stratégie et la finalité de votre département.
Vous décidez d'utiliser les 6 Canevas POURQUOI pour mettre en forme vos réflexions collectives.

## Slide 73: Cas d'utilisation 1 Un projet de transformation de l'entreprise sur l'apprentissage
CAUSE
GRAND BUT
LES MAUVAIS SOUVENIRS POUR ÉVITER QU'ILS NE SE REPRODUISENT
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
DE BONS SOUVENIRS À RECRÉER
HISTOIRES IDÉALES
CONDITIONS
D'ici 2030, tous les membres du personnel consacreront 10 % de leur temps à l'apprentissage.
Les départements informatiques créent eux-mêmes des communautés d'apprentissage
Le manager John X. alloue spontanément un jour par mois à son personnel pour l'apprentissage.
Les clients félicitent notre entreprise pour notre culture d'apprentissage
Compétitivité
Rétention et fidélisation du personnel
L'apprentissage tout au long de la vie
Les contenus sont en anglais ET dans les langues locales
L'impact de l'apprentissage est examiné au moins une fois par trimestre
Le département de l'apprentissage est accusé de dépenser trop de budget
L'apprentissage est systématiquement privé de priorité en raison de contraintes opérationnelles.
L'expérience d'apprentissage est jugée insatisfaisante par le département logistique
L'apprentissage est considéré comme une nécessité par tous les managers
L'entreprise abandonne tout type d'apprentissage sauf l'apprentissage "sur le tas".

## Slide 74: Cas d'utilisation 1 Un projet de transformation de l'entreprise sur l'apprentissage
Ce que chacun peut commencer à apporter pour l'objectif
Premières idées de contributions combinées
Des succès que nous ne pouvions atteindre en tant qu'individus dispersés
Alice - Peut user de son influence auprès des cadres supérieurs
Charlie - Peut partager sur les nouvelles méthodes d'apprentissage
Gary - Peut obtenir un budget supplémentaire
Bob - Peut organiser les horaires du personnel
Erin - Peut optimiser les coûts pour les fournisseurs d'apprentissage
Donna - Peut évaluer et amorcer des plates-formes d'apprentissage
Francis - Peut encadrer les communautés d'apprentissage pour obtenir de meilleurs résultats
Alice + Bob + Francis
Trouver les meilleures pratiques pour optimiser les opérations d'apprentissage
Gary + Alice + Erin :
Créer une analyse de rentabilité de l'apprentissage à présenter aux autres cadres.
Montrer une forte cohérence avec le modèle économique de l'entreprise
Changer durablement la culture de l'apprentissage dans l'entreprise
Donna + Erin + Charlie : Recherche combinée de solutions innovantes
Couvrir plusieurs équipes et communautés au cours d'une même année
Votre équipe comprend
Alice - Vous-même
Bob - Directeur du personnel
Charlie - Expert en apprentissage
Donna - Experte en plateformes
Erin - Responsable des fournisseurs de formation
Francis - Expert en construction communautaire
Gary - Responsable du budget

## Slide 75: Cas d'utilisation 1 Un projet de transformation de l'entreprise sur l'apprentissage
TROP TARD
Décrivez des exemples de moments où il serait trop tard pour lancer le projet/produit.
NOTRE FENÊTRE D'OPPORTUNITÉ
Durée de la fenêtre d'opportunité pour le lancement et comment le projet / produit interceptera cette fenêtre (premières actions)
TROP TÔT
Décrivez des exemples de moments où il était trop tôt pour lancer le projet ou le produit.
DÉCLENCHEURS DE LANCEMENT
Événements notables qui nous amènent à lancer le projet bientôt ou maintenant
TRIGGERS PIVOT
Les événements ou dates remarquables qui peuvent nous amener à faire pivoter nos conditions de lancement avant qu'il ne soit trop tard.
L'apprentissage n'était pas la priorité pendant la phase d'expansion internationale
La société a été satisfaite de toutes les performances
Pas de problèmes d'attrition dus au "manque d'apprentissage".
Nouveaux concurrents et technologies innovantes
Tout le monde a été forcé d'apprendre pendant la crise de Covid19.
Durée : Un an avant le départ à la retraite du sponsor principal (VP du personnel)
Durée : 3 ans (délai budgétaire habituel pour les grandes initiatives jusqu'à leur révision).
Première action : Communiquer sur les ambitions
Acquisition de notre grand concurrent
Après le départ des membres actuels de la conduite de l'entreprise
Après que nous ayons épuisé nos fonds provenant de la collecte de fonds.
Avant qu'un autre grand projet n'accapare l'attention de l'entreprise

## Slide 76: Cas d'utilisation 1 Un projet de transformation de l'entreprise sur l'apprentissage
Effet secondaire positif
Influence directe sur les activités du projet / produit
🎯 Groupe cible direct
Groupe cible indirect
🎯 Personne cible directe
Légende de la carte
Membre de l'équipe
Personne cible indirecte
Initiative de transformation de l'apprentissage
Contacts clés (rebelles d'entreprise) dans le département des RH
Nouvelles méthodes de travail de la communauté
Communauté de développement des entreprises
Directeur régional de Scranton
Alice
Charlie
Directeurs régionaux adjoints
Équipe chargée de la transformation numérique
Département des ventes
Yann X, DRH,
Sponsor potentiel
Bob
Donna

## Slide 77: Cas d'utilisation 1 Un projet de transformation de l'entreprise sur l'apprentissage
Les apprenants peuvent également partager leurs connaissances et créer des communautés d'entreprise.
L'apprentissage est considéré comme une nécessité pour être compétitif
L'apprentissage est principalement considéré comme une obligation inutile
Une demi-journée toutes les 3 semaines en moyenne
Quelques jours consécutifs par an
Approche descendante avec des formateurs externes
Toujours principalement des interactions d'homme à homme
Un contenu identique même avec des formats différents
La moitié du volume d'activités d'apprentissage est toujours facultative, l'autre est obligatoire
DIFFÉRENCIATION
Expérience en matière de projets / produits
STATUT ACTUEL
Expérience actuelle des parties prenantes
FAMILIARITÉ
Points communs entre l'expérience du projet / produit et l'expérience actuelle des parties prenantes
EXPÉRIENCE ACTUELLE DES PARTIES PRENANTES:
Apprentissage sur le lieu de travail, formation annuelle en classe
NOUVELLE EXPÉRIENCE : Apprentissage communautaire
PARTIE PRENANTE CHOISIE : Apprenants

## Slide 78: Cas d'utilisation 1 Un projet de transformation de l'entreprise sur l'apprentissage
L'intelligence collective sélectionne les sujets d'apprentissage
La communauté exige la coopération de plusieurs responsables du personnel
Les gestionnaires du personnel travaillent uniquement sur leur propre périmètre et de manière indépendante
Les apprenants de la communauté sont formés à l'auto-organisation
Les managers s'occupent de toutes les de logistiququestionse pour les apprentissages.
Les managers définissent les sujets d'apprentissage
Les managers ont toujours le pouvoir d'opposer leur veto à une session d'apprentissage donnée pour des raisons opérationnelles.
L'emploi du temps des apprenants est toujours défini avec la validation des managers.
Les managers sont toujours en charge de la stratégie d'apprentissage sur le tas.
DIFFÉRENCIATION
Expérience en matière de projets / produits
STATUT ACTUEL
Expérience actuelle des parties prenantes
FAMILIARITÉ
Points communs entre l'expérience du projet / produit et l'expérience actuelle des parties prenantes
EXPÉRIENCE ACTUELLE DES PARTIES PRENANTES :
Gestion de l'absence du personnel quelques jours par an par membre du personnel
NOUVELLE EXPÉRIENCE : Apprentissage communautaire pour les membres du personnel
PORTEUR DE PARTENARIAT CHOISI : Responsables du personnel

## Slide 79
Changer la façon dont nous apprenons socialement
Rencontre avec d'autres entreprises
La communauté devient un lieu de prise de décisions
Nouvelles méthodes de travail en collaboration
Apprentissage communautaire
Réseau en ligne de pairs d'entreprises
Nouveau type de mutualisation
Réduire les coûts de documentation dus à la redondance entre les services
Coopération entre les dirigeants et les gestionnaires de la communauté
Plus de rétention
Plus de compétitivité
Croissance de l'entreprise
Une mobilité interne accrue
Pourquoi ne pas essayer ? L'arbre de la sérendipité (exemple de version atelier visuel)
De meilleures relations avec la direction
Un esprit d'entreprise libéré
Recouper la documentation de l'entreprise pour y trouver les meilleures pratiques
Concrétisation
Conséquence positive
Motivation de base
Légende de l'atelier
Brainstorm sur les effets fortuits possibles du lancement d'une initiative de transformation de l'apprentissage.

## Slide 80
Vous êtes le responsable produit d’un avioneur réputé et expérimenté.
Vous travaillez avec plusieurs équipes d'experts et de managers, et vous voulez définir ensemble la vision et la finalité de ce nouveau produit innovant et très ambitieux.
Vous décidez d'utiliser les 6 Canevas POURQUOI pour mettre en forme vos réflexions collectives.
Cas d'utilisation 2 Un nouveau type d'avion entièrement électrique

## Slide 81: Cas d'utilisation 2 Un nouveau type d'avion entièrement électrique
CAUSE
GRAND BUT
LES MAUVAIS SOUVENIRS POUR ÉVITER QU'ILS NE SE REPRODUISENT
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
DE BONS SOUVENIRS À RECRÉER
HISTOIRES IDÉALES
CONDITIONS
50% du trafic aérien mondial en 2050 sera effectué avec notre avion
Films sur l'industrie aéronautique
Des personnes travaillant avec passion depuis des années
Citoyenneté mondiale
Innovation
Transport durable
Coopération internationale entre pays égaux
Accident du Concorde
Piste d'atterrissage trop serrée, rendant l'atterrissage trop difficile
Des billets super chers lors du lancement de nouveaux plans
Soutien des gouvernements du G20 dans le monde
Un avion est piraté ou transformé en drone terroriste

## Slide 82: Cas d'utilisation 2 Un nouveau type d'avion entièrement électrique
Impact sonore limité pour les riverains
Plus besoin d’acheminer du Kérosène
Chaine logistique pour charger le carburant
Impact carbone très limité
Impact Carbone important
Conflits avec les riverains à cause de l’impact sonore
Possibilité d’utiliser les mêmes pistes
Départ depuis les aéroports actuels
Nécessaire de s’enregistrer avant d’embarquer
DIFFÉRENCIATION
Expérience en matière de projets / produits
STATUT ACTUEL
Expérience actuelle des parties prenantes
FAMILIARITÉ
Points communs entre l'expérience du projet / produit et l'expérience actuelle des parties prenantes
EXPÉRIENCE ACTUELLE DES PARTIES PRENANTES :
NOUVELLE EXPÉRIENCE :
PARTIE PRENANTE CHOISIE :
La compagnie
aérienne

## Slide 83
Ce que chacun peut commencer à apporter pour l'objectif
Premières idées de contributions combinées
Des succès que nous ne pouvions atteindre en tant qu'individus dispersés
Bob a convaincu des investisseurs
Alice connait bien le modèle actuel
Francis a déjà géré un programme de bout en bout
Gary a trouvé un budget de recherche
Charlie a fait une thèse sur
Donna a deposé un brevet révolutionnaire sur les batteries
Erin connait de nombreux partenaires
Erin et Gary sécurisent le budget
Francis et Bob font un plan projet
Le premier vol commercial est célébré
Le premier avion électrique est dévoilé au Bourget
Donna, Charlie et Alice conçoivent un prototype
Les premiers contrats sont signés par 5 grandes compagnies
Cas d'utilisation 2 Un nouveau type d'avion entièrement électrique
L’équipe qui s’occupe
Alice – Chercheuse en avionique
Bob – Responsable produit
Charlie – Expert équipements
Donna – Expert des batteries
Erin - Responsable des fournisseurs
Francis – Chef de projet
Gary - Responsable du budget

## Slide 84: Cas d'utilisation 2 Un nouveau type d'avion entièrement électrique
TROP TARD
Décrivez des exemples de moments où il serait trop tard pour lancer le projet/produit.
NOTRE FENÊTRE D'OPPORTUNITÉ
Durée de la fenêtre d'opportunité pour le lancement et comment le projet / produit interceptera cette fenêtre (premières actions)
TROP TÔT
Décrivez des exemples de moments où il était trop tôt pour lancer le projet ou le produit.
DÉCLENCHEURS DE LANCEMENT
Événements notables qui nous amènent à lancer le projet bientôt ou maintenant
TRIGGERS PIVOT
Les événements ou dates remarquables qui peuvent nous amener à faire pivoter nos conditions de lancement avant qu'il ne soit trop tard.
Pas de sentiment d’urgence sur l’impact Carbone
Les énergies fossiles sont abondantes
Les batteries électriques ne sont pas au point
Prise de conscience sur les changements climatiques
Le prix des énergies fossiles flamble
Les gouvernements mondiaux soutiennent le tout électrique
10 ans
Les batteries sont devenues matures, légères et recyclables
Une nouvelle énergie révolutionnaire vient remplacer l’électrique
Des transports alternatifs se sont démocratisés
Les populations n’utilisent plus le transport aérien
L’énergie et l’impact carbone ne sont plus des problèmes

## Slide 85: Cas d'utilisation 2 Un nouveau type d'avion entièrement électrique
Effet secondaire positif
Influence directe sur les activités du projet / produit
🎯 Direct Groupe cible
Indirect Groupe cible
🎯 Personne cible directe
Légende de la carte
Membre de l'équipe
Indirect Personne cible
Les compagnies aériennes
Les entreprises du tourisme “vert”
Les fournisseurs d’électricité industrielle
Le ministre de la compétitivité économique
Bob C., innovateur du secteur
Les fournisseurs potentiels
L’industrie du tourisme en général
Les gestionnaires de réseau électrique
Le ministre de l’écologie
Alice B., partenaire du secteur
Un nouveau type d'avion entièrement électrique

## Slide 86
Voler sans carburant
Avion électrique privé
Relance d’industrie du tourisme post covid
Rendre eco-responsable chaque voyageur
Avion électrique de tourisme
Avion électrique militaire
Nouvelles Compagnies aériennes « vertes »
Améliorer l’ensemble de la chaîne
Reprise de croissance du secteur aérien
Réouverture de nouvelles lignes
Nouvelles formes d’échange de marchandises
Relancer les Echanges internationaux
Gain d’indépendance vis à vis des pays producteurs de pétrole
Collaboration internationale relancée
Relance économique
Nouveaux services (agences, etc.) éco-responsables
Concrétisation
Conséquence positive
Motivation de base
Légende de l'atelier
Brainstorm sur les effets de sérendipité possibles du lancement du nouveau produit "Un nouveau type d'avion entièrement électrique".
Cas d'utilisation 2 - Un nouveau type d'avion entièrement électrique

## Slide 87: Utiliser les 6 POURQUOI d’un projet / produit comme atelier

## Slide 88: Les ateliers POURQUOI d’un projet/produit en bref
1. Parmi les différentes manières (sous-ateliers) de préparer un projet/produit, choisissez celle qui correspond le mieux à l'intention des participants.
2. Utilisez le canevas (ou la version simplifiée), à partager entre les participants.
3. Vous pouvez assurer le suivi en organisant un autre sous-atelier (qui peut également être organisé en petits groupes) ou décider qu'il suffit de commencer à planifier le lancement.
Lorem Ipsum

## Slide 89: Niveau 2 : Comment les POURQUOI d’un projet / produit sont réalisés
Pour comprendre ce qui se passe dans l'atelier
Ouverture : Accueil, introduction, brise-glace, ... | Étapes Règles de l'atelier, narration | Fermeture : Débriefing, remerciements, ...
5 minutes Présenter l'intention de l'atelier POURQUOI sur les projets/produits. 5 minutes (facultatif) Présenter les différents sous-ateliers OU 0 minutes Choisissez la version simplifiée. | 30-45 minutes par sous-atelier Expliquer le modèle Partagez un exemple Réaliser l'atelier, en l'utilisant comme Canevas | 5-10 minutes Demandez aux participants quel est leur niveau de motivation pour le lancement (avant l'atelier et après). Choisir le prochain sous-atelier, le cas échéant
Total :
1h

## Slide 90: Niveau 3 : Organisation des POURQUOI d’un projet / produit
Pour vérifier qu'il correspond à mes besoins et à mes capacités.
Ensuite, pour organiser facilement la session
🎓Educational objectives
Comprendre les éléments clés qui motivent la création d'un projet / produit.
🎯Objectifs opérationnels
Les éléments suivants sont partagés, discutés étape par étape, clarifiés et plus faciles à communiquer par les acteurs du projet / produit : objectif, impact cible, calendrier, contribution, expérience du projet / produit, histoires potentielles.
Les membres sont motivés par la création du projet/produit et veulent commencer à planifier les prochaines (premières) étapes.
🧑🤝🧑Ideal Audience
Cet atelier a été conçu pour les collectifs d'entreprise qui supervisent des produits ou des projets, mais il peut convenir à d'autres types de petites communautés.
Les participants doivent être les acteurs du projet/produit et les futurs contributeurs.
Le nombre maximum est de 15, le nombre recommandé est de 5 à 10. Au-delà de 15, des petits groupes doivent être créés pour se concentrer sur des sous-ateliers et partager.
🛠️Exemples d'utilisations et de problèmes abordés.
Les futurs acteurs du projet d'entreprise / produit XYZ ont beaucoup d'idées, d'objectifs et d'idées à partager, mais il n'y a eu que de petites discussions jusqu'à présent.
Ils souhaitent se réunir pour clarifier leur POURQUOI, notamment pour être en mesure de le communiquer au-delà de leur propre cercle (aux sponsors et aux futurs membres potentiels). Ils utilisent l'atelier POURQUOI du projet / produit comme une étape fondatrice pour partager et se mettre d'accord avant le lancement officiel du projet / produit.
Sujets non couverts par cet atelier
Niveau d'engagement
Cartographie des sujets
Les premiers pas du projet / produit
Projet / Produit - COMMENT et QUOI
📅Logistique
Chaque sous-atelier ne doit pas durer plus de 45 minutes. Un objectif acceptable pour chaque sous-atelier est de 30 minutes.
Les sous-ateliers peuvent être répartis sur plusieurs sessions. Tous les sous-ateliers ne sont pas nécessaires pour tous les projets ou produits.
La plupart des sous-ateliers nécessitent un mur virtuel dans leur version atelier visuel, et peuvent également être réalisés sur un mur physique.
💡Idées de contenu complémentaire
RACI
🎤Pitch à copier-coller dans les invitations
Le lancement d'un projet/produit est une expérience passionnante, mais un mauvais lancement peut parfois gâcher une forte motivation et de bonnes intentions.
Mais comment commencer à imaginer quelque chose de si commun et si complexe à la fois (un projet / produit) ?
Project / Product POURQUOI est un ensemble d'ateliers destinés à aider les acteurs à structurer et à discuter des projets / produits qu'ils lancent.
Il pose des questions qui sont essentielles pour la motivation à court et à long terme.

## Slide 91: Niveau 5 : Accueillir les POURQUOI de projet / produit
Conseils pour accueillir l'événement
Si vous êtes un animateur, n'intervenez pas bien sûr.
Si vous êtes à la fois membre et animateur, veillez à parler en dernier. Le fait de parler en dernier vous aide à conclure une partie.
⚖️Posture et introduction
Il est fortement recommandé de commencer par la pyramide du sens.
Même si vous parlez en dernier, sachez chronométrer les autres (et vous-même !).
Un atelier d'imagination du projet / produit peut être lent à démarrer si le mauvais sous-atelier est choisi. Chaque sous-atelier est une autre façon d'imaginer le projet/produit, et les motivations varieront selon les participants.
Si les membres s'excitent, veillez à ce que cela ne déséquilibre pas le "temps de parole" entre les participants qui sont lents à démarrer ou timides, et les participants qui sont bavards.
👨🏫Facilitation - trucs et astuces
Comment cela nous/vous a-t-il aidé pour le lancement ?
Quel "prochain mouvement" nous/vous inspire-t-il ?
Quels ont été les billets les plus pertinents de la session ?
🙋Debriefing

## Slide 92: Annexe

## Slide 93: Niveau 6 : Adaptation des POURQUOI d’un projet / produit
Pour adapter facilement l'atelier et créer des variantes
Idées de variations | 
Titre de la modification ou de l'extension | Description
POURQUOI MOI (extension) | Sous-atelier supplémentaire demandant à chaque membre de s'imaginer dans le projet / produit : rôle, avantages, bons et mauvais moments. Cette variation peut être importante pour la vision de soi dans le projet / produit.
POURQUOI THEM (extension) | Sous-atelier supplémentaire sur les sponsors, les adversaires, et leur pression sur le futur projet / produit.
OUTIL D'AUDITION (variation) | Utiliser les différents ateliers pour auditer la motivation d'un projet / produit et voir ce qui lui manque.
Historique des versions |  |  | 
Version | Contributeurs | Licence | Commentaires
1.0 | Alexandre QUACH Vanessa HELLEBUYCK | CC-BY-4.0 | Initiation du document
1.2 | Alexandre QUACH Thomas FROMENT | CC-BY-4.0 | Convertir la "Communauté POURQUOI" en un cadre plus complet (Projet / produit POURQUOI)
1.3 | Alexandre QUACH | CC-BY-4.0 | Adaptation au projet / produit POURQUOI pour une utilisation plus large des Canevas
1.4 | Alexandre QUACH Thomas FROMENT | CC-BY-4.0 | Ajout d'une section sur les cas d'utilisation de bout en bout Renommer l'équilibre de la respiration en équilibre de la différenciation. Ajout d'un modèle vide Ajout de détails sur l'utilisation de 6 POURQUOI
1.5 | Alexandre QUACH Thomas FROMENT | CC-BY-4.0 | Amélioration des exemples de bout en bout (ex. avion électrique)
1.6 | Thomas FROMENT | CC-BY-4.0 | Ajout du masque (Licence OSS, #osc et Komyu)

## Slide 94: Des modèles vides pour créer plus d'exemples

## Slide 95: Cas d'utilisation 1 Un projet de transformation de l'entreprise sur l'apprentissage
CAUSE
GRAND BUT
LES MAUVAIS SOUVENIRS POUR ÉVITER QU'ILS NE SE REPRODUISENT
HISTOIRES FICTIVES ERRONÉES - RISQUES
DE BONS SOUVENIRS À RECRÉER
HISTOIRES IDÉALES
CONDITIONS

## Slide 96: Cas d'utilisation 1 Un projet de transformation de l'entreprise sur l'apprentissage
Ce que chacun peut commencer à apporter pour l'objectif
Premières idées de contributions combinées
Des succès que nous ne pouvions atteindre en tant qu'individus dispersés

## Slide 97: Cas d'utilisation 1 Un projet de transformation de l'entreprise sur l'apprentissage
TROP TARD
Décrivez des exemples de moments où il serait trop tard pour lancer le projet/produit.
NOTRE FENÊTRE D'OPPORTUNITÉ
Durée de la fenêtre d'opportunité pour le lancement et comment le projet / produit interceptera cette fenêtre (premières actions)
TROP TÔT
Décrivez des exemples de moments où il était trop tôt pour lancer le projet ou le produit.
DÉCLENCHEURS DE LANCEMENT
Événements notables qui nous amènent à lancer le projet bientôt ou maintenant
TRIGGERS PIVOT
Les événements ou dates remarquables qui peuvent nous amener à faire pivoter nos conditions de lancement avant qu'il ne soit trop tard.

## Slide 98: Cas d'utilisation 1 Un projet de transformation de l'entreprise sur l'apprentissage
Effet secondaire positif
Influence directe sur les activités du projet / produit
🎯 Direct Groupe cible
Indirect Groupe cible
🎯 Personne cible directe
Légende de la carte
Membre de l'équipe
Indirect Personne cible

## Slide 99: Cas d'utilisation 1 Un projet de transformation de l'entreprise sur l'apprentissage
DIFFÉRENCIATION
Expérience en matière de projets / produits
STATUT ACTUEL
Expérience actuelle des parties prenantes
FAMILIARITÉ
Points communs entre l'expérience du projet / produit et l'expérience actuelle des parties prenantes
EXPÉRIENCE ACTUELLE DES PARTIES PRENANTES :
NOUVELLE EXPÉRIENCE :
PARTIE PRENANTE CHOISIE :

## Slide 100: Cas d'utilisation 1 Un projet de transformation de l'entreprise sur l'apprentissage
DIFFÉRENCIATION
Expérience en matière de projets / produits
STATUT ACTUEL
Expérience actuelle des parties prenantes
FAMILIARITÉ
Points communs entre l'expérience du projet / produit et l'expérience actuelle des parties prenantes
EXPÉRIENCE ACTUELLE DES PARTIES PRENANTES :
NOUVELLE EXPÉRIENCE :
PARTIE PRENANTE CHOISIE :

## Slide 101
Pourquoi ne pas essayer ? L'arbre de la sérendipité (exemple de version atelier visuel)
Concrétisation
Conséquence positive
Motivation de base
Légende de l'atelier
Brainstorm sur les effets de sérendipité possibles du lancement du nouveau produit "dentifrice à mâcher".